UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

AgroMarket

EVIDENCIAS DE KANBAN Y SPRINTS

Asignatura:

Aplicaciones de código abierto

Catedrático:

David Cerna

Integrantes:

| Milian Rivera, Elias Alejandro | 00928222 |
| --- | --- |
| Mejia Urias, Josue Alfredo | 00000921 |
| Renderos Bernabe, Jose Gilberto | 00038121 |
| Rivas Diaz, Ronald Francisco | 00131321 |
| Sandoval Villalta, Fernando Rodrigo | 00007821 |
| Zelada Cubias, Josue Milian | 00053722 |

# EVIDENCIAS DE KANBAN Y SPRINTS

### Plataforma de comercio agrícola basada en tecnologías de código abierto y SIG

# 1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar las evidencias del trabajo realizado mediante metodologías ágiles durante el desarrollo del proyecto AgroMarket SIG.

Para la organización del proyecto se utilizó Scrum como metodología de trabajo, apoyándose en Jira para la gestión de tareas, planificación de sprints y seguimiento del progreso del equipo.

La utilización de herramientas ágiles permitió organizar las actividades, asignar responsabilidades y monitorear el cumplimiento de los objetivos establecidos durante el desarrollo del proyecto.

# 2. Metodología utilizada

El equipo adoptó una metodología basada en Scrum, estructurando el desarrollo en sprints de dos semanas de duración.

Durante cada sprint se definieron actividades específicas, responsables y entregables, permitiendo avanzar de forma incremental en la construcción de la solución.

Para la administración de tareas se utilizó Jira mediante un tablero Kanban que permitió visualizar el estado de cada actividad.

Estados utilizados:

- To Do

- In Progress

- Review

- Done

# 3. Herramientas utilizadas

| Herramienta | Propósito |
| --- | --- |
| Jira | Gestión de tareas y sprints |
| GitHub | Control de versiones |
| Git | Gestión de cambios |
| PostgreSQL | Base de datos |
| React | Desarrollo frontend |
| Node.js | Desarrollo backend |

# 4. Cronograma ejecutado

El proyecto fue organizado en ocho sprints.

# Sprint 1 – Levantamiento y análisis

### Objetivo

Analizar el estado actual del proyecto y definir las mejoras necesarias para incorporar funcionalidades geoespaciales.

### Actividades realizadas

- Revisión de la arquitectura existente.

- Análisis del código fuente.

- Identificación de requerimientos SIG.

- Definición de backlog inicial.

- Identificación de tecnologías open source a utilizar.

### Evidencia

# Sprint 2 – Diseño de solución

### Objetivo

Diseñar la arquitectura y planificar técnicamente las mejoras del sistema.

### Actividades realizadas

- Diseño de arquitectura geoespacial.

- Selección de Leaflet y OpenStreetMap.

- Diseño de interfaces.

- Elaboración de prototipos.

- Planificación de migración tecnológica.

### Evidencia

# Sprint 3 – Mejoras de interfaz

### Objetivo

Actualizar la experiencia visual de la plataforma.

### Actividades realizadas

- Refactorización de componentes visuales.

- Actualización de diseño responsive.

- Mejoras de navegación.

- Optimización de experiencia de usuario.

- Integración visual de mapas interactivos.

### Evidencia

# Sprint 4 – Refactorización backend y migración de base de datos

### Objetivo

Preparar la infraestructura para soportar funcionalidades geográficas.

### Actividades realizadas

- Migración de MongoDB a PostgreSQL.

- Implementación de Prisma ORM.

- Reestructuración de modelos de datos.

- Optimización de consultas.

- Actualización de endpoints.

### Evidencia

# Sprint 5 – Funcionalidades geoespaciales

### Objetivo

Implementar las funcionalidades principales relacionadas con geolocalización y visualización geográfica.

### Actividades realizadas

- Implementación de mapas interactivos.

- Registro de ubicación de usuarios.

- Visualización de vendedores en mapas.

- Filtros por cercanía.

- Cálculo de distancias.

- Integración de AgroWeather.

- Implementación de AgroHelp.

### Evidencia

# Sprint 6 – Integración y pruebas funcionales

### Objetivo

Integrar todos los módulos desarrollados y realizar pruebas funcionales.

### Actividades planificadas

- Validación de geolocalización.

- Validación de mapas.

- Pruebas de AgroWeather.

- Pruebas de AgroHelp.

- Corrección de errores.

### Evidencia

# Sprint 7 – Ajustes finales

### Objetivo

Optimizar la experiencia de usuario y corregir incidencias detectadas.

### Actividades planificadas

- Ajustes visuales.

- Mejoras de rendimiento.

- Corrección de errores.

- Validación final de funcionalidades.

### Evidencia

# Sprint 8 – Cierre del proyecto

### Objetivo

Preparar la entrega final del proyecto.

### Actividades planificadas

- Elaboración de documentación.

- Preparación de presentación.

- Respaldo de base de datos.

- Entrega final.

### Evidencia

# 5. Backlog del proyecto

Durante la planificación se definieron las siguientes funcionalidades principales:

| ID | Funcionalidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Registro de usuarios | Completado |
| US-02 | Inicio de sesión | Completado |
| US-03 | Gestión de productos | Completado |
| US-04 | Geolocalización de usuarios | Completado |
| US-05 | Visualización de vendedores | Completado |
| US-06 | Filtros geográficos | Completado |
| US-07 | Seguimiento geográfico | Completado |
| US-08 | AgroWeather | Completado |
| US-09 | AgroHelp | Completado |
| US-10 | Optimización final | En progreso |

# 6. Evidencias Kanban

Para la administración de tareas se utilizó un tablero Kanban dentro de Jira.

El tablero permitió:

- Visualizar actividades pendientes.

- Monitorear actividades en desarrollo.

- Gestionar revisiones.

- Registrar actividades completadas.

### Evidencia 1

### Evidencia 2

### Evidencia 3

### Evidencia 4

# 7. Participación del equipo

El trabajo fue distribuido entre los integrantes mediante asignación de tareas dentro de Jira.

Cada sprint incluyó actividades específicas para frontend, backend, base de datos y documentación.

La coordinación se realizó mediante reuniones periódicas y seguimiento de tareas dentro de la plataforma de gestión.

# 8. Beneficios obtenidos mediante Scrum y Kanban

La utilización de metodologías ágiles permitió:

- Mejor organización del trabajo.

- Seguimiento constante del avance.

- Priorización de actividades.

- Identificación temprana de problemas.

- Distribución adecuada de responsabilidades.

- Mayor control sobre el desarrollo del proyecto.

# 9. Conclusiones

La utilización de Scrum y Kanban permitió gestionar adecuadamente el desarrollo de AgroMarket SIG mediante un enfoque incremental y colaborativo.

La planificación por sprints facilitó la incorporación progresiva de funcionalidades geoespaciales, mientras que Jira permitió mantener un seguimiento continuo del avance del proyecto.

Las evidencias presentadas demuestran la aplicación de buenas prácticas de gestión y coordinación durante el desarrollo de la solución.

# 10. Referencias

[1] Atlassian. Jira Software Documentation. Disponible en: https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/

[2] Scrum Guides. The Scrum Guide. Disponible en: https://scrumguides.org/

[3] Atlassian Agile Coach. Kanban Guide. Disponible en: https://www.atlassian.com/agile/kanban

# 11. Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

Durante la elaboración de este documento se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial generativa como apoyo para organización de información y mejora de redacción.

La planificación de sprints, administración de tareas, coordinación del equipo y seguimiento del proyecto fueron realizados por los integrantes del equipo mediante Jira y reuniones de trabajo.

Porcentaje estimado de uso de Inteligencia Artificial: 5%.

La Inteligencia Artificial fue utilizada únicamente como apoyo documental.