UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

AgroMarket

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Asignatura:

Aplicaciones de código abierto

Catedrático:

David Cerna

Integrantes:

| Milian Rivera, Elias Alejandro | 00928222 |
| --- | --- |
| Mejia Urias, Josue Alfredo | 00000921 |
| Renderos Bernabe, Jose Gilberto | 00038121 |
| Rivas Diaz, Ronald Francisco | 00131321 |
| Sandoval Villalta, Fernando Rodrigo | 00007821 |
| Zelada Cubias, Josue Milian | 00053722 |

# PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

### Plataforma de comercio agrícola basada en tecnologías de código abierto y SIG

# 1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo identificar los principales riesgos asociados al desarrollo e implementación del proyecto AgroMarket SIG, así como definir estrategias de mitigación y planes de contingencia que permitan reducir el impacto de posibles eventos adversos.

La gestión de riesgos es una actividad fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite anticipar problemas potenciales y establecer acciones preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

# 2. Objetivo

Identificar, analizar y gestionar los riesgos que podrían afectar el desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de AgroMarket SIG, definiendo acciones preventivas y correctivas para minimizar su impacto.

# 3. Metodología de gestión de riesgos

La gestión de riesgos se realizó mediante las siguientes etapas:

- Identificación de riesgos.

- Evaluación de probabilidad e impacto.

- Definición de estrategias de mitigación.

- Elaboración de planes de contingencia.

- Seguimiento continuo durante los sprints.

# 4. Escala de evaluación

Para el análisis se utilizaron los siguientes criterios:

## Probabilidad

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Baja | Poco probable |
| Media | Puede ocurrir |
| Alta | Alta probabilidad de ocurrencia |

## Impacto

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Bajo | Afectación mínima |
| Medio | Afecta parcialmente el proyecto |
| Alto | Puede comprometer el proyecto |

5. Identificación y análisis de riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fallo en la base de datos PostgreSQL | Media | Alto |
| R2 | Pérdida de información del proyecto | Baja | Alto |
| R3 | Errores en funcionalidades geográficas | Media | Medio |
| R4 | Problemas con servicios externos de mapas | Media | Medio |
| R5 | Conflictos de integración en GitHub | Media | Medio |
| R6 | Retrasos en actividades planificadas | Media | Medio |
| R7 | Errores durante despliegue del sistema | Baja | Alto |
| R8 | Fallos en el módulo AgroWeather | Media | Bajo |
| R9 | Errores en AgroHelp | Baja | Bajo |
| R10 | Ausencia temporal de algún integrante | Media | Medio |

6. Estrategias de mitigación

## R1 – Fallo en PostgreSQL

### Estrategia de mitigación

- Realizar respaldos periódicos.

- Verificar integridad de la base de datos.

- Utilizar migraciones controladas mediante Prisma.

## R2 – Pérdida de información

### Estrategia de mitigación

- Uso permanente de GitHub.

- Copias de seguridad frecuentes.

- Almacenamiento distribuido del código.

## R3 – Errores en funcionalidades geográficas

### Estrategia de mitigación

- Pruebas continuas.

- Validación de coordenadas.

- Verificación de resultados geográficos.

## R4 – Problemas con servicios externos

### Estrategia de mitigación

- Utilizar servicios confiables.

- Implementar manejo de errores.

- Mostrar mensajes informativos al usuario.

## R5 – Conflictos en GitHub

### Estrategia de mitigación

- Uso de ramas por funcionalidad.

- Revisiones previas a los merges.

- Comunicación constante entre integrantes.

## R6 – Retrasos en actividades

### Estrategia de mitigación

- Seguimiento mediante Jira.

- Priorización de tareas críticas.

- Reuniones periódicas de coordinación.

## R7 – Problemas durante despliegue

### Estrategia de mitigación

- Realizar pruebas previas.

- Mantener documentación actualizada.

- Validar configuraciones antes de publicar cambios.

## R8 – Fallos en AgroWeather

### Estrategia de mitigación

- Validar disponibilidad de datos.

- Implementar mensajes de error amigables.

- Verificar ubicación del usuario antes de consultar información.

## R9 – Errores en AgroHelp

### Estrategia de mitigación

- Pruebas funcionales frecuentes.

- Actualización periódica de respuestas.

- Registro de incidencias reportadas.

## R10 – Ausencia de integrantes

### Estrategia de mitigación

- Documentación continua.

- Distribución equilibrada de tareas.

- Compartir conocimiento entre miembros del equipo.

# 7. Plan de contingencia

| Riesgo | Acción de contingencia |
| --- | --- |
| Fallo de PostgreSQL | Restaurar respaldo más reciente |
| Pérdida de código fuente | Recuperar información desde GitHub |
| Error geográfico crítico | Deshabilitar temporalmente el módulo afectado mientras se corrige |
| Servicio de mapas no disponible | Mostrar información alternativa y reintentar conexión |
| Conflictos Git | Revisión manual y resolución colaborativa |
| Retrasos importantes | Reasignación de tareas y ajuste de prioridades |
| Error en despliegue | Revertir a versión estable anterior |
| Error AgroWeather | Mostrar mensaje informativo y reintentar consulta |
| Error AgroHelp | Deshabilitar temporalmente el módulo y aplicar correcciones |

# 8. Seguimiento y monitoreo

Los riesgos identificados fueron monitoreados durante el desarrollo del proyecto mediante:

- Reuniones periódicas del equipo.

- Seguimiento de tareas en Jira.

- Control de cambios mediante GitHub.

- Validación continua de funcionalidades.

El seguimiento permitió detectar oportunamente incidencias y aplicar acciones correctivas antes de afectar significativamente el avance del proyecto.

# 9. Beneficios de la gestión de riesgos

La aplicación de un plan de gestión de riesgos permitió:

- Reducir la probabilidad de fallos críticos.

- Mejorar la planificación del proyecto.

- Incrementar la capacidad de respuesta ante problemas.

- Mantener la continuidad del desarrollo.

- Facilitar la toma de decisiones durante los sprints.

# 10. Conclusiones

La gestión de riesgos permitió identificar los principales factores que podrían afectar el desarrollo y funcionamiento de AgroMarket SIG.

Las estrategias de mitigación y planes de contingencia definidos contribuyen a reducir el impacto de posibles incidencias y fortalecen la estabilidad general del proyecto.

Asimismo, la utilización de herramientas como GitHub, Jira, PostgreSQL y Prisma facilita la administración de riesgos relacionados con el desarrollo colaborativo y la infraestructura tecnológica.

# 11. Referencias

[1] Project Management Institute (PMI). Project Risk Management Guidelines.

[2] Atlassian Agile Coach. Risk Management in Agile Projects. Disponible en: https://www.atlassian.com/agile

[3] Scrum Guide. Disponible en: https://scrumguides.org/

[4] GitHub Documentation. Disponible en: https://docs.github.com/

[5] PostgreSQL Documentation. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/

# 12. Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

Durante la elaboración de este documento se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial generativa como apoyo para organización de información y redacción.

La identificación de riesgos, análisis de impacto y definición de estrategias de mitigación fueron realizadas por el equipo de trabajo con base en las características reales del proyecto.

Porcentaje estimado de uso de Inteligencia Artificial: 5%.

La Inteligencia Artificial fue utilizada únicamente como herramienta complementaria de apoyo documental.